**Հավելված 3**

Գործողությունների ժամանակացույց, հարմարություններ և վճարումենր

Տարի 2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ակնկալվող արդյունքենրը և ցուցանիշները ներառյալ տարեկան թիրախները | Պլանավորված գործունեությունը  Թվարկել բոլոր այն գործողությունները, որոնք պետք է ձեռնարկվեն տարվա ընթացքում նշված արդյունքների ուղղությամբ | Ժամկետը | | | | Նախատեսված բյուջեն | | Վճարումների ժամանակացույց ըստ ՄԱԿ–ի ԶԾ–ի | | | |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Բյուջեի նկարագրություն | Գումարը | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Էներգաարդյունավետությանը ուղղված վերազինում հետևյալ հասցեներում՝ Գետափնյա 2,4,6,8,10,12 հասցեներում | ա) Արտաքին պատերի, տանիքների, նկուղների ջերմամեկուսացում  բ) Արտաքին դռների և պատուհանների փոխարինում  գ) LED լուսավորման համակարգերի տեղադրում մուտքերում և աստիճանավանդակներում |  |  |  | x |  | 17,000,000 |  |  |  | x |
| 17,679,450 |
| 17,597,700 |
| 17,611,350 |
| 17,676,300 |
| 17,635,950 |
| Էներգաարդյունավետությանը ուղղված վերազինում հետևյալ հասցեներում՝ Օրջոնիկիձե 69,71,73,79,81 | ա) Արտաքին պատերի, տանիքների, նկուղների ջերմամեկուսացում  բ) Արտաքին դռների և պատուհանների փոխարինում  գ) LED լուսավորման համակարգերի տեղադրում մուտքերում և աստիճանավանդակներում |  |  |  | x |  | 12,960,000 |  |  |  | x |
| 12,735,000 |
| 13,185,000 |
| 11,653,287 |
| 11,685,000 |
|  |  |  |  |  |  | Ընդամենը | 167,419,037 |  |  |  |  |

Նշում։

* Սույն պայմանագրով ՄԱԿ–ի զարգացման ծրագրի կողմից Դիլիջան համայնքին տրամադրվող համաֆինանսավորումը կազմում է բազմաբնակարան բնակելի շենքերի թույլատրելի ծախսերի 25%-ը (սուբվենցիոն ծրագրով ընտրված շենքերի էներգաարդյունավետ վերազինում)